Załącznik nr 2 do zapytania cenowego z dnia 07.03.2018r.

IŚR – 7023.wŻ.2015.MK

U M O W A  NR  …../2018

P R O J E K T

zawarta w dniu ……………2018 roku w Nowym Mieście nad Pilicą pomiędzy:

Gminą Nowe Miasto nad Pilicą z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą, 
Plac O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Miasta i Gminy			- Mariusza Dziubę

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta i Gminy				- Ewy Bator

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a ……………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:

…………………………………………………………..………………………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ o treści następującej:.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żdżary.

Sieć wodociągowa zaprojektowana jest średnicy 110 mm PVC o długości 361 mb oraz przyłącza wodociągowe szt. 7 o średnicy 40 mm długości 21 mb, hydranty ppoż. naziemne o średnicy 80 mm 2 szt., studzienki wodomierzowe o średnicy 1000 mm typu HDPE 7 szt., rura osłonowa o średnicy 200 mm PE 6 mb.

§ 1

Całkowita wartość umowy przy budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami 
w m. Żdżary wynosi:

cena netto......................zł. + VAT 23%...............= cena brutto..............................
słownie złotych:.......................................................................................................

2. Ilość robót może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i zostanie ustalona w kosztorysie powykonawczym na podstawie formalnego geodezyjnego zestawienia faktycznie wykonanych robót.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień jej podpisania,

natomiast termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do dnia…………..2018 roku.

§ 3

1. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt
- zapewni obsługę geodezyjną (wytyczenie przebiegu sieci i przyłączy), wykona inwentaryzację powykonawczą w trzech egzemplarzach,

- zorganizuje ruch drogowy na czas budowy na danym odcinku, a w tym zabezpieczy 
i ustawi odpowiednie znaki drogowe, będzie kierował ruchem drogowym, oznakuje teren budowy. Bezpośrednio po zakończeniu prac budowlanych, Wykonawca bezzwłocznie uporządkuje teren – pas roboczy, usunie wszystkie znaki drogowe ustawione na czas robót a na terenie poszczególnych działek naprawione zostaną: ogrodzenia, murki oporowe, chodniki i utwardzone wjazdy itp.

- zleci wykonanie urzędowych bakteriologicznych badań wody pobranej z końcówki
wybudowanej sieci wodociągowej.

2. Strony nie przewidują wykonywania robót będących przedmiotem umowy przy pomocy podwykonawców.

§ 4

1. Wykonawca przystąpi do wykonania robót budowlanych po dokonaniu zgłoszenia 
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Grójcu.

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi.

§ 5

1. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

2. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zostanie sporządzony protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

3. Przed dokonaniem końcowego odbioru robót Wykonawca przedłoży:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach,

- kosztorys powykonawczy,

- stosowne atesty na wbudowane materiały.

- bakteriologiczne badanie wody pobranej z końcówki wybudowanej sieci wodociągowej.

§ 6

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego i sporządzeniu protokołu odbioru końcowego,
a w przypadku stwierdzenia usterek – po protokolarnym odebraniu ich usunięcia.

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

§ 7

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji 
i zobowiązuje się do usuwania usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

2. W wypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1 Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia usterek.

3. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru prac.

§ 8

1. Po stronie Zamawiającego:

- funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie………………………..,

- koordynację działań inwestycyjnych i ogólny nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawowała będzie Pani Małgorzata Krawczyk,

2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będzie 
………………………………..

§ 9

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach
i wysokościach:

1. Wykonawca płaci kary umowne Zamawiającemu:

- za powstałą z winy Wykonawcy zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,5 % ustalonej zapłaty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% ustalonej zapłaty za wadliwie wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości 5% ustalonej zapłaty.

2. Zamawiający płaci kary umowne Wykonawcy:
- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego

w wysokości 5 % ustalonej zapłaty,

- ustawowe odsetki za zwłokę w zapłacie faktury.

§ 10

Zmiany mogą dotyczyć przedłużenia terminu przewidzianego na zakończenie robót ze względu na warunki atmosferyczne a w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, ze względu na natrafienia na niewypały czy niewybuchy, w przypadku stwierdzenia występujących niezgodności w projekcie budowlanym i konieczności opracowania projektu zamiennego i wymagają dla swojej ważności uzgodnionego 
i podpisanego przez strony aneksu do umowy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Opracowała: Małgorzata Krawczyk

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA