Załącznik nr 3 do SIWZ

U M O W A  NR  …../2020

P R O J E K T

zawarta w dniu ……………2020 roku w Nowym Mieście nad Pilicą pomiędzy:

Gminą Nowe Miasto nad Pilicą z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą, Plac. o. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Miasta i Gminy			- Mariusza Dziubę

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta i Gminy				- Ewy Bator

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:

- ……………………………………………………………………………………….

zwaną dalej WYKONAWCĄ,

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY

Przedmiotem umowy jest przebudowa terenu sportowego – wymiana nawierzchni boiska na bezpieczną oraz wyposażenie w małą architekturę w Żdżarach 
(działka nr 331/2).

Roboty rozbiórkowe będą polegały na rozebraniu obrzeży, rozebraniu ogrodzenia panelowego. Prace będą polegały na wykonaniu nawierzchni utwardzonej tj. obrzeża betonowe, naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej, warstwy wyrównujące, nawierzchnia poliuretanowa oraz wyposażenie boisk w ławki, montaż w gotowych otworach słupków do siatkówki z wyposażeniem, osadzenie tulei do słupków i stojaków tenisa ziemnego, wymiana siatki, stojaki na rowery oraz roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

Szczegółowy zakres prac określony jest w załączonym projekcie budowlanym, przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

§ 2

WARTOŚĆ  ZAMÓWIENIA

1. Wartość opisanego w § 1 przedmiotu umowy wynosi:

cena netto......................zł. + VAT 23%...............= cena brutto..............................
słownie złotych:.......................................................................................................

2. Ostateczne finansowo – rzeczowe rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie formalnego zestawienia faktycznie wykonanych prac.

§ 3

TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Termin przystąpienia do realizacji umowy ustala się na dzień jej podpisania,

natomiast termin zakończenia prac na dzień 15.12.2020r.

2. Strony nie przewidują wykonywania robót będących przedmiotem umowy przy
    pomocy podwykonawców.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną
    oraz współczesną wiedzą techniczną z zastosowaniem właściwych materiałów 
    własnych.

4. Materiały o których mowa w punkcie 3 muszą odpowiadać jakościowo wymogom
    wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie drogowym, zgodnie 
    z odrębnymi przepisami prawa.

5. Na każde żądanie inspektora nadzoru przed wbudowaniem materiałów Wykonawca
    obowiązany jest okazać atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodności 
    z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 4

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

1. Wykonawca przystąpi do wykonania robót budowlanych nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje ruch przy szkole na czas robót i odpowiednio zabezpieczy teren.

3. Wykonawca będzie powiadamiał zamawiającego o pracach zanikowych i zasypowych w celu dokonania protokolarnego odbioru tych prac.

4. Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, jeżeli takie roboty są niezbędne i muszą być wykonane aby prawidłowo zrealizować inwestycję.

5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z tytułu szkód, które mogą

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi w zakresie powodzi, ulewnych deszczy, huraganu i ognia oraz innych zdarzeń losowych a także od odpowiedzialności cywilnej. Okres ubezpieczenia robót budowlanych obejmuje cały cykl realizacyjny od rozpoczęcia do zakończenia przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na swój koszt zaplecze budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić przestrzegania warunków B.H.P.

7. Po zakończeniu prac, usunie wszystkie znaki drogowe ustawione na czas robót, uporządkuje teren wokół którego były prowadzone prace.

§ 5

ODBIÓR  PRAC

1. W przypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

2. W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, zostanie sporządzony protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

3. Zamawiający rozpocznie czynności komisyjnego końcowego odbioru robót

w ustalonym przez Strony terminie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w formie pisemnego zawiadomienia.

4. Przed dokonaniem końcowego odbioru robót Wykonawca przedłoży:

- kosztorys powykonawczy (2 egemplarze),

- stosowne świadectwa jakości na wbudowane materiały.

§ 6

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1. Fakturę końcową Wykonawca wystawi na podstawie podpisanego przez strony protokołu końcowego odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek – po protokolarnym odebraniu ich usunięcia. Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

W razie opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia tj. …………………. zł. i upoważnia Zamawiającego do potrącenia z zabezpieczenia kwot z tytułu roszczeń wynikających
z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (data ostatecznego odbioru),
- 30 % zabezpieczenia zostanie na rachunku Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 7

KARY  UMOWNE

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego

w wysokości 5% kwoty określonej w § 2 pkt 1,

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości 5 % kwoty określonej w § 2 pkt 1,

- za powstałą z winy Wykonawcy zwłokę w wykonaniu umowy, w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 2 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- za uchybienie obowiązkom określonym w §4 niniejszej umowy.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody.

§ 8

WARUNKI  GWARANCJI

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 Wykonawca udziela (……..) miesięcy gwarancji i zobowiązuje się do usuwania usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

2. W wypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1 Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia usterek.

3. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru prac.

§ 9

NADZÓR  NAD  PRACAMI

1. Po stronie Zamawiającego:

- funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie………………………..,

- koordynację działań inwestycyjnych i ogólny nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawowała będzie Małgorzata Krawczyk,

2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będzie 
………………………………..

§ 10

ROZSTRZYGANIE  SPORÓW

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd Gospodarczy właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

§ 11

ZMIANY  LUB  UZUPEŁNIENIA

Zmiany mogą dotyczyć przedłużenia terminu przewidzianego na zakończenie robót ze względu na warunki atmosferyczne a w szczególności: klęski żywiołowe, stan pandemii (wprowadzenie dodatkowych ograniczeń) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych ciągłe opady, temperatury poniżej 0oC oraz ze względu na natrafienia na niewypały czy niewybuchy, wystąpienia wykopalisk archeologicznych, stwierdzenia występujących niezgodności w przedmiarze 
i konieczności opracowania ponownie.

Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku działań organów państwowych – ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego, wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, wówczas wymagane jest zawarcie aneksu do umowy.

Zmiana wynagrodzenia (zwiększenie lub zmniejszenie) może wyniknąć z kosztorysu powykonawczego, po dokonaniu obmiarów rzeczywiście wykonanych prac. W tym przypadku nie zawiera się aneksu do umowy.

§ 12

FORMA  UMOWY

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiający a dwa Wykonawca.

Opracowała: Małgorzata Krawczyk

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Zatwierdzam projekt umowy